2019年社区体育公园补助资金绩效

自评报告

- 一、基本情况

（一）简介本县（市、区）2019年社区体育公园补助资金的主要情况。2019年社区体育公园补助资金资助的项目共1个，计划投资总额190.24万元，其中省级补助资金50万元。

（二）省级补助资金分配情况。2019年11月收到下达的2019年社区体育公园补助资金省级预算指标50万元，用于社区体育公园建设。截至2020年3月31日，已累计落实到位省级补助资金50万元。用于电化厂体育公园建设。

- 二、实施情况

（一）资金支出。

1.截至2020年3月31日，省级补助资金实际支出49.27万元，支出率98.85%。按电化厂体育公园工程施工合同约定，合同签订后支付中标价30%工程预付款48.38万元。概算编制费与预算审核费0.89万元，共支出49.27万元。剩余0.72万元，目前暂时无支付计划。

（二）项目管理。

1.电化厂体育公园工程由韶关市武江区市政管理中心负责建设，施工单位为韶关市弘芊园林景观工程有限公司，施工时间从2019年11月9日至2019年11月22日，目前该工程项目已竣工验收，并投入使用。

- 三、主要成效、存在问题和改进建议

（一）、社区体育公园建设工作目标任务完成1个，验收1个，体育公园建设的完成提升了城市面貌，满足了周边居民的活动需求，解决了健身场地及设施不足的问题，得到了群众的普遍认可。

- 、电化厂体育公园概算185.00万元，于2019年11月完工，结算审核价148.80万元，截止2020年5月13日已支付48.38万元。还需支付工程尾款100.42万元和结算审核费0.80万元，共计101.22万元。存在资金不足问题。

韶关市武江区市政综合管理中心

2020年5月14日